2018年度部门整体支出绩效评价报告

南昌市水利局(原南昌市水务局)

二0一九年九月二日

南昌市水利局(原南昌市水务局)本级

2018年度部门整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发[2019]8号)及《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》(洪府发[2014]8号)精神，增强部门预算绩效管理主体责任，提升部门履职效能，根据《南昌市财政局关于开展2018年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(洪财办[2019]31号)文件要求，我局认真组织开展了2018年度局本级部门整体支出绩效评价工作，现报告如下：

一、部门概况和基本情况

（一）部门成立时间及职能定位

根据南昌市委办公厅、南昌市政府办公厅《关于调整水利局机构编制事项的通知》(洪办字[2019] 53号)，设立南昌市水利局。原水务局主要职责是：负责全市水务工作的方针、政策、发展战略规划、中长期规划和年度计划，以及水资源、防洪排涝、供排水、节水、水土保持、污水处理及回用等专业规划并组织实施。

（二）部门人员机构构成和内控情况

1.部门人员机构构成

原南昌市水务局共有预算单位13个，包括局本级和12个所属二级预算单位。原南昌市水务局编制人数38人，实有人数37人，离休人员2人，退休人员22人，遗属人数2人。

2.内控管理情况

我局岗位责任体系健全，权责匹配到位，各个岗位及人员的职责和权限明确，权力行使的依据、规则和范围明确。同时，我局按照岗位之间相互关联制约的原则建立了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理业务等一系列完善的内控制度。通过各项内控制度的严格执行，进一步规范工作程序、统一工作标准，切实做到用制度管人、管事、管权。

- 上下级管理机制

南昌市水务局是市政府水行政职能部门，共有预算单位13个，包括局本级和12个所属二级预算单位，二级预算单位包括：南昌市水土保持委员会办公室、南昌市水利信息中心、南昌市水利规划设计院、南昌市赣东大堤城区防洪排涝工程管理处、南昌市昌北防洪排涝工程管理处、南昌市昌南城市防洪工程管理处、南昌市南隔堤堤防工程管理处、南昌市水利工程建设质量与安全监督站、南昌市水行政综合支队、南昌市城市排水管理处、南昌市计划供水节约用水办公室、南昌市污水处理管理办公室。

（四）中期规划和年度工作计划

1.中期规划

在市委、市政府的正确领导和省水利厅、住建厅的大力支持指导下，深入贯彻落实市委十一届五次全会精神，坚决落实全市水环境治理“千人大会”部署安排，紧紧围绕“五型”政府建设要求，扎实抓好流域生态治理、城乡水利建设、防汛抗洪、水务管理改革等工作，确保水环境治理的良好态势。

2.年度工作计划

在市委、市政府的正确领导下，继续把水生态文明建设摆在更加突出的位置，以水环境治理为重点，确保打赢水环境治理、防汛抗旱、助力精准脱贫三大攻坚战。

二、评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况

根据《南昌市财政局关于开展2018年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(洪财办[2019]31号)要求，我局认真组织开展了2018年度局本级部门整体支出绩效评价工作。通过收集和分析单位数据和资料，对局本级2018年部门整体支出绩效评价指标体系评分表逐项进行评分，评价的指标体系的一级指标包括投入、过程、产出三大部分，涵盖了局本级项目绩效目标、部门预算配置、预算执行、预算管理、部门履职履责等二级指标。根据评分情况，在客观评价的同时，我们认真完成了绩效评价报告的撰写，评价报告力求客观评价我局本级2018年的部门整体支出绩效。

（二）绩效评价整体结果概括

1.评价结果

经对《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》的逐项评分和汇总，我局本级2018年度部门整体支出绩效评价得分91.32分，评价档次为“优秀”，其中：部门绩效目标部分得分7分、部门预算配置部分得分11.43分、预算执行部分得分33.81分、预算管理部分得分20分、部门履职履责部分得分19分。

2.主要三级指标绩效分析

（1）预算编制情况。我局本级2018年收入预算总额为908.57万元，其中：财政拨款589.2万元。2018年支出预算总额908.57万元，其中：工资福利支出401.79万元，日常公用支出98.58万元，对个人和家庭补助支出33.83万元，行政事业性项目支出374.37万元。全年项目数量2个，已按财政要求全部编报绩效目标。

（2）预算执行情况。我局本级2018年度基本支出财政拨款收入决算额534.2万元、支出决算额906.08万元，基本支出预算完成率为169.6%。项目支出财政拨款收入决算额55万元、支出决算额58.5万元，项目支出预算完成率为106.4%。公用经费预算额为72.07万元、决算额54.79万元，公用经费控制率为131.5%。“三公经费”预算额11.6万元、决算额0.83万元，“三公经费”控制率为1397.6%。主要预算执行指标全部达标。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）年度工作计划与部门职能、中期规划相关程度分析与判断

2018年是我国全面建成小康社会和全面深化改革的关键时期，我局的中心工作是：坚决落实全市水环境治理“千人大会”部署安排，紧紧围绕“五型”政府建设要求，扎实抓好流域生态治理、城乡水利建设、防汛抗洪、水务管理改革等工作。紧紧围绕中心工作，我局制定了中期规划和年度工作计划，并细化了本年度重点工作，年度工作计划与部门职能和中期规划密切关联。

（二）年度重点项目开展情况

1.全面消灭6处劣V类水质断面。2017年6月，全省城乡环境整治大会后，省委省政府给我市下达了青山湖电排站、湾里港下村、新建小桥村、东湖红谷隧道、高新北沥村和永修桐溪断面等6个劣V类水质断面整治任务。一年来，我市投资4亿多元，实施了关停搬迁畜禽养殖场、污水截污纳管、水系连通、生态修复等26项工程性措施，到2018年5月底，6处断面水质均稳定达标，8月份，顺利通过省河长办、省住建厅消灭劣V类水检查验收。

2.再完成6处黑臭水体治理。在2017年完成幸福渠幸福二支河、龙潭水渠、西湖、玉带河北支黑臭水体治理的基础上，按照环保督察要求，积极回应群众呼声，自我加压，加大对黑臭水体治理的力度，2018年底前全面消除了建成区水体黑臭问题。一是对没有彻底消除黑臭的乌沙河（北段），实施了6处共7.2万吨金达莱分散式处理设施建设，弥补因红谷滩污水处理厂能力不足，导致污水溢流影响水质的现象。二是对新增的高新区创新二路明渠，进行管网改造、污水东调、清淤截污、引水活化、景观改造等。三是对新增的西湖区桃花河和桃花龙河，实施桃花路污水泵站、建设西路和灌婴路污水管道清掏、桃花河治理、桃花路污水管网工程、水厂路改造等工程。四是对经开区青岚水渠，因错接混接形成的排污口已截流到位并接入污水主管，完成河道疏浚、环卫整治和水泥厂东侧1.7万吨金达莱分散式应急污水处理设施建设。五是对红谷滩新区华南城水渠，计划投资230万元，整改错接乱接雨污水问题6处，清理华南城水渠边坡开垦菜地约120平方米，疏浚水渠渠道1900米。

3.迅速实施“全域治水”战略。按照2月28日召开的全市水环境治理“千人大会”部署，以流域生态治理为重点，在每个县区至少启动一处水环境治理工程建设。

4.坚决落实中央环保督察整改要求。重点抓好3大项目，迅速改善局部水环境质量。一是大力实施青山闸水质治理工程，全面完成了玉带河沿线排查和问题整改，恢复了玉带河、青山湖的河湖关系，增设了城东一路污水泵站流量计，提高了青山湖污水处理厂进水浓度，明显提升青山湖水质。二是启动蓑衣荚排水口治理工程，编制高质量的治理方案，完成朝阳污水处理厂、象湖污水处理厂尾水改道工程，启动抚河故道生态治理和截污箱涵尾部金达莱分散式污水处理工程，年底前关闭蓑衣荚排水口，确保了牛行水厂饮用水源地安全。三是加快推进污水污泥规划编制工作，11月7日完成招标，12月20日编制完成初稿，正在征求各单位意见进行修改。

（三）近两年部门预算收支构成、资金来源和决算情况

1.2017年度部门预算收支情况（全局汇总数）

（1）收入预算情况

2017年市水务局收入预算总额为15346.99万元，其中：财政拨款收入8155.1万元，占收入预算总额的53.1%；上年结余7191.89万元，占收入预算总额的46.9%。

其中局本级2017年收入预算总额1623.74万元，较上年减少129.37万元，下降7.4%。其中：财政拨款819.14万元，上年结转804.6万元。

（2）支出预算情况

2017年市水务局支出预算总额为15346.99万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出7848.63万元，占支出预算总额的51.1%；包括工资福利支出6198.98万元、商品和服务支出1037.36万元、对个人和家庭的补助574.29万元、其他资本性支出38万元；项目支出7498.36万元，占支出预算总额的48.9%，包括商品和服务支出6500.33万元、对个人和家庭的补助7.5万元、基本建设支出86.04万元、其他资本性支出35.75万元、其他支出868.74万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出827.02万元，占支出预算总额的5.4%；节能环保支出21.63万元，占支出预算总额的0.1%；城乡社区支出1430.42万元，占支出预算总额的9.3%；农林水支出12519.3万元，占支出预算总额的81.6%；住房保障支出540.09万元，占支出预算总额的3.5%；国有资本经营预算支出8.53万元，占支出预算总额的0.1%。

按支出经济分类划分：工资福利支出6198.98万元，占支出预算总额的40.4%；商品和服务支出7537.69万元，占支出预算总额的49.1%；对个人和家庭的补助581.79万元，占支出预算总额的3.8%；其他资本性支出60.3万元，占支出预算总额的0.4%；基本建设支出99.49万元，占支出预算总额的0.7%；其他支出868.74万元，占支出预算总额的5.6%。

其中2017年我局本级支出预算总额1623.74万元，较上年减少129.37万元，下降7.4%。其中：工资福利支出549.56万元，日常公用支出95.96万元，对个人和家庭补助支出61.68万元，行政事业性项目支出649.54万元

2.2017年度部门决算收支情况（全局汇总数）

（1）收入决算情况

本部门2017年度收入总计29,189.75万元，其中年初结转和结余6,111.08万元，较2016年增加 2314.85万元，增长8.61%；本年收入合计23,026.78万元，较2016年增加 1800.77万元，增长8.48%，主要原因是：上年结转结余资金和本年财政拨款收入的增加。
    本年收入的具体构成为：财政拨款收入22,683.46万元，占98.51%；上级补助收入312.5万元，占1.36%；其他收入30.83 万元，占0.13%。

- 支出决算情况

本部门2017年度支出总计29,189.75万元，其中本年支出合计22,346.91万元，较2016年增加1572.33万元，增长7.57%，主要原因是项目支出根据财政实际拨付资金支出；年末结转和结余6,842.84万元，较2016年增加758.76万元，增长12.47%，主要原因是政府采购流程较长。 
    本年支出的具体构成为：基本支出11,264.62 万元，占50.41%；项目支出11,082.29万元，占49.59%。 
    3.2018年度部门预算收支情况（全局汇总数）

（1）收入预算情况

2018年市水务局收入预算总额为13617.38万元，比上年减少1729.61万元，下降11.3%。其中：财政拨款收入7624.23万元；上年结余5993.15万元。

其中局本级2018年收入预算总额908.57万元，较上年减少715.17万元，下降44%，其中：财政拨款589.2万元，上年结余319.37万元。

（2）支出预算情况

2018年市水务局支出预算总额为13617.38万元，比上年减少1729.61万元，下降11.3%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出8818.44万元，包括工资福利支出6243.67万元、日常公用支出2391.18万元、对个人和家庭的补助183.59万元；项目支出4798.94万元，包括商品和服务支出4375.88万元、对个人和家庭补助支出3.09万元、其他资本性支出419.97万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出708.85万元，节能环保支出11.71万元，城乡社区支出1531万元，农林水支出10780.73万元，住房保障支出518.09万元，其他支出67万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出6243.67万元，占支出预算总额的45.9%；商品和服务支出6767.06万元，占支出预算总额的49.7%；对个人和家庭的补助186.68万元，占支出预算总额的1.4%；其他资本性支出419.97万元，占支出预算总额的3%。

局本级2018年支出预算总额908.57万元，较上年减少715.17万元，下降44%。其中：工资福利支出401.79万元，日常公用支出98.58万元，对个人和家庭补助支出33.83万元，行政事业性项目支出374.37万元。

4.2018年度部门决算收支情况（全局汇总数）

- 收入决算情况

本部门2018年度收入总计26870.45万元，其中年初结转和结余6743.87万元，较2017年减少2319.3万元，下降7.95%；本年收入合计20126.58万元，较2017年减少2900.2万元，下降12.59%,主要原因是:上年结转结余资金和本年财政拨款收入的减少。
    本年收入的具体构成为:财政拨款收入19697.84万元，占97.87%;上级补助收入38.15万元，占1.89%；其他收入390.59 万元，占0.24%。

（2）支出决算情况

部门2018年度支出总计26870.45万元，其中本年支出合计21459.18万元，较2017年减少2319.3万元，下降7.95%，主要原因是:项目支出根据财政实际拨付资金支出；年末结转和结余5411.27万元，较2017年减少1431.57万元，下降20.92%，主要原因是:政府采购流程缩短。
    本年支出的具体构成为:基本支出11260.99万元，占52.48%;项目支出10198.19万元，占47.52%。
   （四）部门内部管理情况

围绕各项工作职责，我局建立健全了《南昌市水务局财务管理制度》、《南昌市水务局专项资金管理制度》、《南昌市水务局公务接待制度》等一系列内部管理制度，按照“围绕中心、服务大局，积极进取、充分履职，严谨务实、开拓创新”的工作思路，严格执行相关工作的管理和项目运行。我局全年支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确，本年度预、决算均已按财政局要求进行公开，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（五）部门支出总体评价

1.部门支出的经济性和效率性

（1）部门支出的经济性

加快推进重大水利工程建设。一是续建卫东电排站扩建工程，总投资2.51亿元，主要建设内容分为扩建卫东电排站和新建丰和立交泵站两部分，正在协调解决征地拆迁问题及居民阻工问题，争取尽快完工并发挥工程效益。二是中小河流治理项目，安义县、进贤县中小河流治理项目共4段，已完成总投资80%，预计明年3月底前全面完工。三是实施小型水库除险加固工程建设，涉及的16座水库，已完成总投资75%，预计明年3月底前全面完工。四是实施高效节水灌溉工程，2018年度安义县、进贤县的省级高效节水灌溉示范县项目已完成投资70%，年底前将全面完成建设任务，新增高效节水灌溉面积0.58万亩，预计年均节水45万方，年均增产粮食60万斤。五是实施农村涝区治理项目，列入全省2017年农村涝区治理项目的共4处，其中新建区赣西、廿四联圩已完成建设任务，恒湖农场已经开工建设，五星农场正在开展拦标控制价审核；列入中央重点易涝区排涝能力建设的有6处，涉及南昌县、新建区，目前前期工作进展顺利。六是实施农村安全饮水巩固提升工程建设，项目涉及南昌县、新建区、进贤县、安义县，计划投资1.62亿元建设集中供水工程15处，受益人口达25万人，可解决3410名贫困人口的饮水安全问题，预计春节前完工并通水。

（2）部门支出的效率性

按照2月28日召开的全市水环境治理“千人大会”部署，我市以流域生态治理为重点，在每个县区至少启动一处水环境治理工程建设，迅速实施“全域治水”战略。其中，实施前湖水系补水工程，引赣江水对前湖水进行活化，改善前湖水质，工程4月开工，9月底顺利结束，在10月的世界VR大会上展现了“鄱湖明珠•中国水都”良好水环境。实施南昌县莲塘河综合治理工程建设，项目总投资4.35亿元，通过截污、清淤、绿化景观提升、道路改造、桥梁装饰及沿河建筑立面改造等工程，彻底解决莲塘河水生态问题。积极推进青山湖区幸福渠流域综合整治，项目总投资21.2亿元，通过河道清淤、岸坡整治、生态护坡、敷设污水管网等措施，实行幸福渠流域8条水系全面治理。2017年，连通河、幸福二支河通过工程验收，其余6条水系全面开始施工，计划2019年底竣工。启动进贤县池溪港河流治理工程，工程建成后将活化军山湖水体，有助于水生态修复，目前已启动征地拆迁工作，正在招投标。实施东湖区东、南、北湖及贤士湖清淤或生物治理工程，目前，贤士湖生态治理工程已经完工并初见成效，对其他湖泊的治理也正在遴选水质提升施工单位。实施西湖区朝阳片区水系截污工程，打通建设西路泵站至象湖污水处理厂污水主管，实现西湖区污水全收集、全处理，已完成投资600万元。实施青云谱区高潮湖水体整治工程，项目总投资3000万元，目前已完成清淤、截污、绿化等，正在进行扫尾；实施城南护城河黄庄闸上游沿岸截污工程，目前已完成规划方案。实施湾里区乌沙河截污工程，目前已完成江中路污水管网铺设，正在推进港下熊家、唐家整体搬迁，拆迁率达95.7%。实施高新区区域内艾溪湖沿岸截污工程，项目总投资8500万元，目前已整治低排沟200米，完成明山渠污水管网修复；实施区域内瑶湖沿岸截污工程，项目总投资5亿元，目前已完成3.53亿元。实施红谷滩新区前湖截流完善工程，红角洲片区排查出的5个污染源已全部整改到位，完成云溪水系及云溪花园内部明渠的清淤疏浚。

2.部门支出的效益性和可持续性

（1）部门支出的效益性

按照市委、市政府出台的《鄱阳湖南昌湖区生态环境专项整治工作实施方案》和《南昌市2018年河湖整治提升实施方案》要求，着力开展非法采砂、岸线保护利用专项整治，协同加快生活污水及垃圾整治、工业污染整治、农业面源污染整治、船舶港口污染整治。目前，南昌县、新建区、进贤县建设的蒋巷镇、象山镇等7个集镇污水处理厂投入使用，建成了青山湖区赵坊村、板溪村，湾里区港下村、夏泽村、乌井村太平镇，新建区幸福村、小桥村等20余处村镇分散式污水处理设施，广福镇、梅庄镇、铁河乡等14个集镇污水处理厂工程年底前已完工。同时，南昌县、新建区分别启动10个、38个村庄的氧化塘和分散式污水处理设施建设，进贤县选定湖区300米范围内77个村庄为先期实施截污工程对象。

（2）部门支出的可持续性

加快推进污水处理厂提标扩容前期工作。加大青山湖、红谷滩、象湖、瑶湖、航空城污水处理厂一级A提标改造项目前期工作力度，目前已取得立项、可研、节能、环评、水保、实施方案批复，完成PPP项目入库、出库工作，基本具备了开工条件。青山湖污水处理厂、红谷滩污水处理厂扩容工程正在编制规划、可研许可。

四、存在的问题

（一） 资金不足仍然是制约水环境治理的关键因素。因资金原因，有的水环境治理工程不能及时启动，已经启动的被叫停。

（二）基层对水环境治理重视程度仍然不足。有的县区水环境治理方案不实、规划标准不高，财政投入不足、经费不到位；有的河长巡河、督导、调度力度不够，履职不及时；有的河湖系统治理有欠缺，相邻行政区域时常出现治理不同步的现象，导致水环境治理效果不明显。

（三）征地拆迁和前期工作不到位仍然是水利工程建设滞后的掣肘。如卫东电排站扩建工程、焦头河综合治理工程，受征地拆迁影响，工程至今不能正常开工。

五、整改措施或建议

（一）深化全域治水，推进流域生态治理。强化四级河湖长巡河履责，大力开展“清河行动”“河湖卫士”等专项整治行动，以河湖长制为带领，全面推进全市水环境治理。制定落实2019年度河湖治理实施方案，加快今年已开工的13处水环境治理项目建设，力争新开工5-10处水环境治理项目；对近年来没有实施清淤的城区主要河湖进行一次全面的清淤整治，基本完成城市河湖周边污水收集管网建设，在鄱阳湖沿线实施1/3以上村庄的截污，开启源头治理的新篇章。

（二）强化问题治理，推进重点河湖整治。深入整改中央和省市环境保护督察、黑臭水体治理巡察发现的涉水问题，确保整治后的6处劣V类水质断面、10处黑臭水体长制久清。重点抓好青山闸和蓑衣荚整治，全面完成抚河故道尾部箱涵溢流污水金达莱模式分散处理、象湖及抚河故道生态修复，确保水质达标。

（三）加快城乡水务工程建设。加快推进卫东电排站扩建工程建设；启动青山湖区中小河流治理重点县综合整治剩余2个项目区建设，加快焦头河治理已开工的7项目区建设，推进进贤县池溪水南台港、青岚支河中小河流治理项目，确保2020年汛前完成任务；实施沿江滨湖圩堤整治三年行动计划，启动安义县的武举圩、万青联圩、宋埠堤整治；实施35座小型水库除险；实施廿四联圩、赣西联圩等6处国家重点易涝区排涝能力建设项目，全面完成五星、恒湖2处省级涝区治理建设；抓紧做好城市供水应急水源工程供水水源地保护，将溪霞水库纳入昌北城区供水水源地范围，加快推进实施农村安全饮水巩固提升工程建设，确保新增受益人口不少于20万人。

（四）不断强化水利工程管理。一是启动“智慧水务”信息化系统建设，力争年底前投入运行，努力以信息化带动水利现代化；二是全面铺开水利工程标准化管理改革，积极推进南昌县、进贤县农业水价综合改革先行先改，进一步增强水务改革发展的后劲和活力；三是加强河道岸线管理，落实规划岸线分区管理制度，严格管理执法，保障岸线安全。

（五）以河道采砂管理为重点，着力维护河湖安全秩序。一是完善采砂规划。落实经省政府批准的赣江抚河中下游干流河道和鄱阳湖采砂规划（2019-2023年），完成锦江、抚河故道、潦河（2019-2023年）采砂规划编制，严格依法依规审批采区。二是强化采砂监管。严格执行河道采砂旁站式管理和采运管理单制度，持续加强采区现场监管，严格控制开采范围、最低控制高程，加强采区开采量监管，实行采运砂行为全程监督，从源头防范外运砂现象发生。严格落实辖区内采砂船舶（机具）集中停放制度，从源头上遏制非法采砂现象，引入第三方安保管理单位，对市汊街和三洲头采砂船舶（机具）集中停靠点管理实行24小时监管。三是严格采砂执法。继续以扫黑除恶斗争为契机，抓好重点河道、重点水域、重点人员、重点船舶整治，对查获的非法采砂、非法运砂、非法外销的行为，从重从快从严予以处理。落实属地管理责任，深入开展非法砂场摸查，督促各县区限期清除辖区内非法砂场。统筹考虑经济发展对砂石的需求，合理分配年度采砂控制总量，畅通外地砂石入昌通道，重点倾斜保障城市基础建设、民生、重大重点工程建设需要，确保砂石市场供应充足、价格平稳。

（六）进一步全面深入贯彻预算绩效管理。将绩效管理全面贯彻落实在财务管理、业务管理、项目管理和部门管理的各项工作中。严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测，合理科学编制预算，避免年中的大幅追加以及超预算。进一步强化项目绩效管理，切实做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。进一步强化绩效问责机制，增强部门预算绩效管理主体责任，进一步提升部门履职效能。

南昌市水利局

2019年9月2日